台办〔2020〕8号

# 中共台前县委办公室  台前县人民政府办公室

# 关于印发《台前县重点项目和产业集聚区

# 高质量发展观摩考评办法》的通知

各乡（镇）党委、人民政府，县产业集聚区党工委、管委会，县直各单位：

《台前县重点项目和产业集聚区高质量发展观摩考评办法》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

中共台前县委办公室

台前县人民政府办公室

2020年9月8日

# 台前县重点项目和产业集聚区

# 高质量发展观摩考评办法

为有效推动重点项目建设和产业集聚区高质量发展，增强观摩考评活动的科学性、可操作性，我县在参考《濮阳市产业集聚区暨重点项目观摩考评办法》的基础上，结合实际，特制定本办法。

## 一、观摩考评原则

（一）坚持实事求是和公开、公平、公正；

（二）坚持突出主导产业集群发展、龙头带动，高技术产业、战略新兴产业培育；

（三）坚持与产业集聚区高质量发展指标体系相结合；

（四）坚持重点项目建设与产业集聚区功能完善相结合；

（五）坚持现场观摩评价和指标量化考评相结合。

## 二、观摩考评对象

以重点项目建设和产业集聚区高质量发展为主，对各乡（镇）进行观摩考评。

## 三、观摩考评内容

### （一）观摩内容

全县重点项目和产业集聚区高质量发展观摩考评每年度组织两次，须为产业项目、基础设施项目及公共配套工程（不含市政道路、管网等项目）。主要观摩内容为：一是新开工项目（化工项目主装置地下管网开始铺设，其他项目主体工程必须达到建筑正负零以上）；二是当年新建成投产项目（投产后从未观摩过）；三是基础设施和平台项目；四是重大龙头引领项目（投资5亿元以上项目）；五是高技术及新产业、新模式、新业态项目。

### （二）考评内容

一是现场观摩考评。现场观摩后，由县级领导、县直有关部门观摩人员根据打分规则、观摩情况，对各乡（镇）观摩项目情况进行实名制打分。县级领导、县直有关部门打分权重分别为60%、40%。

二是重点项目考评。按照重点项目的投资完成情况、项目开工情况、产业集聚区内工业项目、入库项目、手续办理情况、信息报送情况、督办通报情况等7个方面14项指标进行综合评价（详见附件1）。

三是产业集聚区高质量发展指标考评。按照质量效益、科技创新、集群发展、绿色环保等4个方面12项考评指标对各乡（镇）在产业集聚区内的项目进行综合评价（详见附件2）。

## 四、观摩考评办法

### （一）观摩办法

观摩活动按1个组进行，现场观摩结束后进行打分排名，并召开观摩点评会议。参加人员为县四大班子领导、乡（镇）党政主要负责同志、县直有关部门主要负责同志。

每半年结束后次月上旬上报拟观摩项目，下旬进行现场观摩活动。各乡（镇）上报拟观摩项目时，需提供项目可研、备案、环评、土地、规划、施工许可证、设备安装合同、税收等基础资料，由县发展改革委汇总，并对拟观摩项目是否符合观摩要求进行审核，对于不符合观摩要求的项目提出调整意见，如申报方不予调整则在计分时直接扣除相应分值。

### （二）考评办法

观摩考评采用百分制，其中，现场观摩考评占25%，重点项目考评占25%，产业集聚区高质量发展指标考评占50%。

全年组织两次观摩考评活动，年度观摩考评总成绩为上半年观摩考评结果占40%、下半年观摩考评结果占60%，加权计算之和，得出年度综合考评结果，并按照得分高低对各乡（镇）进行排序。

### （三）加分项

由县发展改革委根据各乡（镇）上报的预审资料，对观摩项目进行加分。

1．每竣工投产1个10亿元以上、5亿元—10亿元且纳入统计库的重大工业项目，分别在台前县重点项目和产业集聚区高质量发展观摩考评年度综合考评（以下简称：年度综合考评）总成绩上加10分、5分。

2．观摩项目为战略性新兴产业或高技术产业且纳入统计库的，一个项目在年度综合考评总成绩上加2分；观摩项目为符合县主导产业的工业项目且纳入统计库的，一个项目在年度综合考评总成绩上加1分。

3．在全市产业集聚区高质量发展暨重点项目观摩中，代表全县观摩的项目为省市重点项目且纳入统计库的，一个项目在年度综合考评总成绩上加1分。

4．观摩项目为省、市重点项目且纳入统计库的，一个项目在年度综合考评总成绩上加0.5分。

### （四）参评否决项

发生较大以上安全生产事故、重特大生态破坏和环境污染事件的，在年度综合考评时，实行一票否决。

## 五、奖惩措施

（一）每次排名前两位的乡（镇）主要负责同志在观摩点评会上作典型发言；排名最后一位的乡（镇）主要负责同志在观摩点评会议上作表态发言。

（二）年度综合考评排名前三位的乡（镇），分别奖励20万元、10万元、5万元。

（三）对连续两年排名第一位的乡（镇）党政正职，建议适时予以正向激励；对连续两年排名最后一位的乡（镇）党政正职，建议给予组织处理。

附件：1．台前县重点项目考核评价指标体系

2．台前县产业集聚区高质量发展考核评价指标

体系责任分解及说明

## 附件1

# 台前县重点项目考核评价指标体系

| ## 指 标 | ## 考评内容 | ## 分值 | ## 说 明 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.投资完成情况 | 投资进度得分 | 25分 | 投资完成比率达到计划进度的，得满分，每低一个百分点，扣0.5分。 | 1.以统计局固定资产投资库数据为准。 2.项目责任单位为县直部门的，由项目所属地乡（镇）结合项目责任单位进行填报投资进度，该项得分计入项目所属乡（镇）。 |
|  | 完成投资总量得分 | 15分 | 按完成投资总量排名，第一名得满分，每低一个名次扣0.5分。 |  |
|  | 投资进度完成前3名加分 | 3分、2分、1分 | 按完成投资比率排名，前三名分别加3分、2分、1分。 |  |
| 2.项目开工情况 | 省市县重点项目开工率得分 | 10分 | 按开工项目比率排名，第一名得满分，每低一个名次扣0.2分 | 项目责任单位为县直部门的，该项得分计入项目所属地乡（镇）。 |
|  | 新开工省市县重点项目数量前3名加分 | 2分、1分、0.5分 | 按开工项目数量排名，前三名分别加2分、1分、0.5分。 |  |
|  | 集中开工项目情况得分 | 10分 | 按开工项目数量和年度计划投资两项平均加权排名，第一名得满分，每低一个名次扣0.5分。 |  |
| 3.产业集聚区内工业项目 | 输入产业集聚区内工业项目数量 | 5分 | 按照当年新输入产业集聚区内工业项目并实际新开工数量排名，第一名得满分，每低一个名次扣2分，无项目不计分。 |  |
|  | 产业集聚区内在建工业项目数量 | 5分 | 产业集聚区内工业项目并实际在建数量排名，第一名得满分，每低一个名次扣2分，无项目不计分。 |  |
| 4.纳入统计库项目情况 | 纳入统计库省市重点项目数量 | 3分 | 纳入统计库的省、市重点项目数量排名，第一名得满分，每低一个名次扣0.5分，无项目不计分。 | 以统计局固定资产投资库数据为准。 |
|  | 纳入统计库县重点项目数量 | 2分 | 纳入统计库的县重点项目数量排名，第一名得满分，每低一个名次扣0.2分，无项目不计分。 |  |
| 5.项目审批情况 | 项目审批进度得分 | 5分 | 按审批事项完成比率排名，第一名得满分，每低一个名次扣0.2分。 | 项目责任单位为县直部门的，由项目所属地乡（镇）结合项目责任单位办理项目审批事项。该项得分计入项目所属乡（镇）。 |
| 6.信息报送及省市重点项目变动情况 | 月报及要求限时报送的材料报送情况得分 | 5分 | 月报及要求限时报送的材料，全部及时报送的，得满分，每迟报一次扣0.5分。 |  |
|  | 列入省市重点项目情况得分 | 10分 | 按列入省市县重点的项目数量第一名得满分，每低一个名次扣0.5分。 | 项目责任单位为县直部门的，该项得分计入项目所属地乡（镇）。 |
| 7.督办通报情况 | 项目工作外部评价得分 | 5分 | 未被省市县督办的，得满分。每被省督办1次扣3分、被市督办1次扣2分，被县督办1次扣1分，最低得0分；每被省表扬1次加3分，被市表扬1次加2分，县表扬1次加1分，最高得10分。 |  |

说明：项目责任单位为县直部门的，该部门与项目所属地乡（镇）负同等责任并对各项考核指标负责。

## 附件2

# 台前县产业集聚区高质量发展考核评价指标体系责任分解及说明

| ## 指标名称 | ## 权重 | ## 考评内容 | ## 指标说明 | ## 数据来源 | ## 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、质量效益 | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.从业人员与全员劳动生产率 | 12 | 从业人员（4.8） | 指报告期内所辖的规模以上工业和规模以上服务业法人企业（单位）工作并取得劳动报酬或收入的从业人员平均人数 | 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
|  |  | 全员劳动生产率（7.2） | 指报告期内规模以上工业规模以上服务业增加值之和与从业人员平均人数之比 | 县统计局 |  |  |
| 2.税收及工资收入与亩均收入 | 10 | 税收及工资收入（5） | 指报告期内产业聚集区税收收入与规模以上工业和规模以上服务业法人企业（单位）支付给职工的劳动报酬总额之和 | 县税务局 县统计局 | 县工信科技局 县税务局 各乡（镇） |  |
|  |  | 亩均收入（5） | 指税收及工资收入与报告期末建成区面积（上一报告期末建成区面积基数与报告期内新增供地面积的和）之比 | 县统计局 县自然资源局 |  |  |
| 3.利润总额与亩均利润 | 10 | 利润总额（5） | 指报告期内产业集聚区内规模以上工业和规模以上服务业法人企业（单位）在生产经营过程中实现的盈亏总额 | 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
|  |  | 亩均利润（5） | 指利润总额及其与报告期末建成区面积（上一报告期末建成区面积基数与报告期内新增供地面积的和）之比 | 县统计局 县自然资源局 |  |  |
| 二、科技创新 | 26 |  |  |  |  |  |
| 4.R&D（科技研发）经费支出及其占增加值的比重 | 8 | R&D（科技研发）经费支出（4） | 指报告期内产业集聚区内规模以上工业和规模以上服务业法人企业（单位）用于研究与试验发展(R&D)活动的经费 | 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
|  |  | 占增加值的比重（4） | 指R&D经费支出与该产业集聚区规模以上工业、规模以上服务业增加值总和之比 | 县统计局 |  |  |
| 5.战略性新兴产业增加值及其占规模以上工业增加值的比重 | 5 | 战略性新兴产业增加值（3） | 指报告期内产业集聚区规模以上工业战略性新兴产业增加值 | 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
|  |  | 占规模以上工业增加值的比重（2） | 指战略性新兴产业增加值与该产业集聚区规模以上工业增加值之比 | 县统计局 |  |  |
| 6.高新技术企业数量及其占法人企业数量的比重 | 4 | 高新技术企业数量（2） | 指报告期内产业集聚区由科技部门认定的有效期内的高新技术企业数量 | 县工信科技局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
|  |  | 占法人企业数量的比重（2） | 指高新技术企业数量与在产业集聚区内取得法人营业执照、具有法人资格的法人企业数量之比 | 县统计局 |  |  |
| 7.市级以上研发平台数量及大中型工业企业覆盖率 | 4 | 市级以上研发平台数量（2） | 指报告期内产业集聚区内建立的市级以上（含市级）企业技术中心、工程实验室、工程研究中心、重点实验室、工程技术研究中心等研发平台的数量 | 县工信科技局 县发展改革委 县统计局 | 县工信科技局 县发展改革委 各乡（镇） |  |
|  |  | 大中型工业企业覆盖率（2） | 指产业集聚区内大中型工业企业拥有上述研发平台的比例 | 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
| 8.规模以上工业企业智能化水平 | 5 | 规模以上工业企业智能化水平（5） | 指报告期末产业集聚区规模以上工业企业实施智能化改造的数量与该产业集聚区内全部规模以上工业企业数量之比 | 县工信科技局 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
| 三、集群发展 | 22 |  |  |  |  |  |
| 9.主导产业增加值 | 10 | 主导产业增加值（10） | 指报告期内产业集聚区主导产业的增加值 | 县统计局 | 县工信科技局 各乡（镇） |  |
| 10.主导产业投资及其实际利用省（境）外资金 | 12 | 主导产业投资（6） | 指报告期内产业集聚区主导产业的固定资产投资完成额 | 县统计局 | 县发展改革委 各乡（镇） |  |
|  |  | 实际利用省（境）外资金（6） | 指报告期内产业集聚区经省确认实际到位省（境）外资金总量和外商直接投资总额 | 县商务局 | 县商务局 各乡（镇） |  |
| 四、绿色环保 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11.万元工业增加值能耗 | 10 | 万元工业增加值能耗（10） | 指报告期内产业集聚区平均每生产1万元工业增加值所消耗的综合能源量 | 县统计局 | 县发展改革委 各乡（镇） |  |
| 12.污水集中处理率与污水集中处理达标率 | 10 | 污水集中处理率（5） | 指报告期内产业集聚区污水集中处理量与污水排放总量的比率 | 县生态环境局 县统计局 | 县生态环境局 各乡（镇） |  |
|  |  | 污水集中处理达标率（5） | 指报告期内配套污水处理厂达标排放运行天数占总运行天数的比率（依托区外污水处理厂进行集中处理的，考评所依托的污水处理厂运行达标率） | 县生态环境局 县统计局 |  |  |

说明：

### 1.整体目标：每项指标考评排名结果列全市参与考评的9个产业集聚区前三名。

2.责任分解说明：①产业集聚区高质量发展考评总牵头责任单位为县产业集聚区；县统计局负责对考评数据进行汇总并对考评结果进行排序。②分项指标具体责任单位为指标涉及的相关单位及乡（镇）。③乡（镇）负责产业集聚区内所属企业、项目的指标数据质量。

中共台前县委办公室 2020年9月8日印发